CAHIER DES CHARGES - BYGAGOOS-INK

✅ VALIDATION OFFICIELLE

Approbation par l'Équipe Fondatrice

Tovoniaina RAHENDRISON
Fondateur & Structure
"Je valide ce cahier des charges complet. La vision technique et structurelle correspond parfaitement à nos besoins. Prêt à commencer le développement."
Signature : ____________________
Date : _________________________

Volatiana RANDRIANARISOA
Direction Générale - Inspiration & Créativité
"Je valide avec enthousiasme. L'approche centrée sur la qualité et l'expérience client reflète nos valeurs d'excellence artisanale."
Signature : ____________________
Date : _________________________

Miantsatiana RAHENDRISON
Direction des Opérations - Création & Design
"Validation complète. Les workflows de production et gestion des stocks répondent précisément à nos défis opérationnels quotidiens."
Signature : ____________________
Date : _________________________

Tia Faniry RAHENDRISON
Direction Administrative - Communication & Relations
"Je valide avec confiance. Le module client et la gestion financière apporteront la transparence et l'efficacité dont nous avons besoin."
Signature : ____________________
Date : _________________________

🚀 LANCEMENT IMMÉDIAT DU PROJET

Phase 1 - Sprint 1 (4-15 Décembre 2025)

Objectif : Mise en place de l'environnement et authentification

Tâches Priorité 1 :

- Aujourd'hui (Validation)

  - Achat du domaine : bygagoos-ink.mg

  - Configuration VPS chez fournisseur local

  - Setup environnement Git (GitHub/GitLab)

- Demain

  - Installation base de données PostgreSQL

  - Configuration backend Node.js/Express

  - Mise en place structure d'authentification

- Cette Semaine

  - Création modèle de données utilisateurs

  - Implémentation JWT avec rôles

  - Page de connexion familiale basique

Ressources Immédiates Nécessaires

text

1. Budget initial : 500,000 Ar

- Domaine : 25,000 Ar

- VPS 1er mois : 150,000 Ar

- Outils développement : 325,000 Ar

2. Équipement :

- Serveur de développement dédié

- Backup externe 1TB

- Licences logiciels (IDE, design)

3. Formation rapide :

- Session technique famille (2h)

- Revue architecture ensemble

Communication de Lancement

Message WhatsApp Familial :

text

🏁 LANCEMENT BYGAGOOS-INK 🚀

Chers co-équipiers,

Notre projet de digitalisation est officiellement lancé !

Le cahier des charges est validé par tous.

📅 Début développement : 4 Décembre 2025

🎯 Premier livrable : 29 Décembre 2025

💼 Investissement : ROI prévu en 1 mois

Prochaine réunion : Demain 8h30 (café technique)

Ordre du jour : Répartition tâches sprint 1

Ensemble, transformons notre atelier !

#ByGagoosInk #FamilleDigital

📊 TABLEAU DE SUIVI PROJET

Indicateurs de Suivi Initial

markdown

| Métrique | Cible | Mesure Actuelle |

|----------|-------|-----------------|

| **Avancement** | 0% → 100% | 0% |

| **Budget utilisé** | 6,284,750 Ar | 0 Ar |

| **Temps investi** | 6 mois | Jour 1 |

| **Tests réussis** | 100% | 0% |

| **Satisfaction équipe** | 5/5 | À mesurer |

Points de Contrôle Clés

text

✅ 4 Mars : Démarrage Sprint 1

✅ 15 Mars : Fin Sprint 1 + Revue

✅ 29 Mars : Livrable 1 - Dashboard familial

✅ 26 Avril : Livrable 2 - Portail client

✅ 24 Mai : Livrable 3 - RH & Finances

✅ 28 Juin : Livrable 4 - App mobile

✅ 26 Juillet : Livrable 5 - Intégrations

✅ 23 Août : Livrable 6 - Production Ready

🔧 CONFIGURATION TECHNIQUE INITIALE

Environnement de Développement

bash

# Commande d'initialisation

git init bygagoos-ink

cd bygagoos-ink

# Structure des dossiers

mkdir -p backend frontend mobile docs tests

mkdir -p backend/src/{controllers,middleware,models,routes,utils}

mkdir -p frontend/src/{components,pages,hooks,utils,styles}

Stack Technique Validée

text

✅ Frontend : React + TypeScript + Tailwind CSS

✅ Backend : Node.js + Express + PostgreSQL

✅ Mobile : React Native + Expo

✅ DevOps : Docker + GitHub Actions

✅ Monitoring : Sentry + LogRocket

🤝 ENGAGEMENT MUTUEL

Engagement de l'Équipe

"Nous nous engageons à :

- Dédier 4h/jour minimum au projet

- Communiquer transparentement sur les difficultés

- Respecter les deadlines définies ensemble

- Tester rigoureusement chaque fonctionnalité

- Célébrer chaque milestone atteint"

Règles de Fonctionnement

text

1. Réunion quotidienne : 8h30 (15 min max)

2. Réunion hebdomadaire : Lundi 9h (1h)

3. Communication : WhatsApp pour urgent, email pour formel

4. Décisions : Consensus familial obligatoire

5. Conflits : Discussion ouverte, médiation par Volatiana

🎯 OBJECTIFS DU PREMIER MOIS

Sprint 1-2 (Décembre 2025)

text

Objectif : Avoir une base fonctionnelle interne

- ✅ Authentification familiale

- ✅ Dashboard de base

- ✅ Gestion commandes simple

- ✅ Base de données opérationnelle

Critères de Succès Mois 1

text

Technique :

- Site accessible : bygagoos-ink.mg

- Base de données fonctionnelle

- Authentification sécurisée

- Déploiement automatisé

Humain :

- Chaque membre utilise le système

- Feedback quotidien collecté

- Formation basique complétée

- Motivation maintenue

📞 SUPPORT TECHNIQUE DÉMARAGE

Contacts Urgents Phase 1

text

Support Technique :

- Tovoniaina : +261 34 07 004 05

- Backup : Consultant externe (si besoin)

Fournisseurs :

- Hébergement : Telma Business

- Domaine : NIC.mg

- API : WhatsApp Business

Communauté :

- Groupe développeurs React Madagascar

- Forum Stack Overflow

- Documentation officielle

🏆 CÉLÉBRATION PREMIER JOUR

Rituel de Lancement

Heure : 17h30 aujourd'hui

Lieu : Atelier ByGagoos

Activités :

- Photo officielle équipe

- Signature symbolique du CDC

- Partage vision personnelle

- Goûter spécial "Début de voyage"

Message d'Inspiration

"Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'écrire du code. Nous écrivons l'avenir de notre atelier familial. Chaque ligne de code est un pas vers plus d'autonomie, chaque fonctionnalité est un outil pour notre créativité, chaque interface est un pont vers nos clients."

🔄 PROCHAINES ÉTAPES

Immédiat (Aujourd'hui)

- Achat domaine et hébergement

- Configuration initiale Git

- Réunion technique 8h30 demain

- Partage calendrier détaillé

Cette Semaine

- Sprint planning session

- Setup environnement complet

- Premières lignes de code

- Documentation technique début

Ce Mois

- Sprint 1-2 complétés

- Dashboard familial fonctionnel

- Première commande test

- Revue avec toute la famille

📢 ANNONCE OFFICIELLE

Message aux Clients Existants

text

Cher(e)s client(e)s,

Nous avons une grande nouvelle !

ByGagoos se digitalise pour mieux vous servir.

🎉 Nouveau portail client en développement

📱 Commandes en ligne simplifiées

🔍 Suivi production en temps réel

💬 Support amélioré

Lancement officiel : Novembre 2025

En attendant, nous restons à votre service comme toujours.

L'équipe ByGagoos-Ink

STATUT DU PROJET : 🟢 LANCÉ

PROCHAINE ACTION : Achat domaine et configuration initiale

MOTIVATION DU JOUR : "Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant."

*ByGagoos-Ink - Projet Officiellement Lancé - 1er Décembre 2025*